Centro Universitário SENAI SC-  Campus Florianópolis

CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA EM XXXX

PLANO DE TRABALHO

PROJETO INTEGRADOR

Equipe: Luiz Felipe de Souza Basso.

Local: Florianópolis, Santa Catarina.

Mês/ano: agosto/2025.

| DETALHAMENTO DO PROJETO |  |
| --- | --- |
| Tema do Projeto: | Título do projeto: Questões-BR. |
| Equipe: | Integrantes: Nome: Luiz Felipe de Souza Basso. E-mail: luizfelipebasso22@gmail.com Telefone: 048991278154 |
| Turma: | Número da turma: 2024/1 n1. |
| Curso: | Nome do curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| Líder Técnico (orientador): | Orientador do projeto: Fernando Ramos Lengler. |
| Coorientadores: | <digite os nomes dos Coorientadores do projeto> |

CONTEXTO:

Contexto do projeto:

Atualmente, os estudantes escolares, principalmente do ensino médio, têm se questionado se o modo de ensino que é aplicado nas escolas brasileiras é eficaz. Muitos alunos afirmam que apenas ouvir a explicação do professor para aprender o conteúdo não é mais suficiente. Desse modo, este projeto vem tentar tornar o estudo dos alunos (ou de qualquer pessoa que queira revisar os conteúdos do Ensino Médio) mais lúdico, prazeroso e divertido

OBJETIVOS:

Objetivo GERAL: Tornar o estudo uma atividade mais divertida para estudantes do Ensino Médio, pessoas que estudam para ENEM e vestibulares, e demais interessados em revisar os conteúdos dessa parte do período escolar.

Objetivos ESPECÍFICOS: Levar ao mesmo tempo conhecimento e diversão para as pessoas. Tornar o estudo uma atividade prazerosa, e não estressante demais. Melhorar o processo de educação das pessoas de forma que possam desfrutar e aplicar o que aprendem de forma divertida.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO: Atualmente, muitos alunos se mostram insatisfeitos com o modo de ensino atual das escolas, o que faz com que o estudo se torne uma tarefa mais difícil, desmotivadora e estressante. Este projeto visa tentar tornar o estudo uma atividade mais divertida e prazerosa.

PLANO ESTRUTURAL (escopo):

<Apresentar as etapas/cronograma para o desenvolvimento do projeto>. PROJETO ALPHA 1. Etapa1 1.1 Etapa 1.1 1.2 Etapa 1.2 2.Etapa2 3.Etapa3 4. Etapa n <Detalhar cada etapa> Data de início: 19/08/2025. Data de encerramento: 01/12/2025. 1. Etapa1 - <descrever>

O projeto será constituído de 5 sprints, cada uma com seus objetivos e etapas. Sprint 1: Definição e revisão de requisitos. Duração da sprint: 3 dias. Tarefas: - Revisar os requisitos já listados na documentação. - Com base no público-alvo e objetivos do projeto, modelar os requisitos para que fiquem de acordo com o que o sistema faz.

Sprint 2: Arquitetura e modelagem de sistemas.

Duração da sprint: uma semana.

Tarefas:

- Definir um fluxo básico para o jogo.

- Revisar os requisitos já listados.

- Ajustar o fluxo caso necessário.

- Definir, agora com detalhes, os casos de uso do sistema.

- Definir as entidades do sistema, que posteriormente darão origem às classes.

- Modelagem de dados: definir de que tipo serão os dados a serem armazenados no banco de dados.

- Definir a interface do jogo e quais campos e telas estarão presentes.

- Definir as tecnologias a serem utilizadas para o desenvolvimento, tanto back-end quanto front-end.

Sprint 3: Mão no código! Desenvolvimento back-end.

Duração da sprint: um mês.

Tarefas:

- Implementação das primeiras classes do projeto.

- Teste básico com as classes: Instanciação delas para visualizar o comportamento.

- Criação da API para entregar as perguntas, feedbacks para o jogador, e todos os dados necessários.

- Teste básico da API.

- Conexão da API com banco de dados.

- Teste da API e seu funcionamento com banco de dados.

- Criação do servidor back-end.

Sprint 4: Desenvolvimento front-end.

Duração da sprint: 3 semanas.

Tarefas:

- Criação da interface do jogo conforme já definida.

- Divisão da interface em componentes independentes entre si.

- Pesquisar e implementar desde o início acessibilidade web no site, para que ele seja compatível com leitores de tela.

- Teste do funcionamento da interface e seu fluxo, de acordo com o que foi documentado do fluxo.

- Teste de acessibilidade da interface: verificar a navegação e possíveis falhas de acessibilidade que podem ocorrer.

Sprint 5: é hora de integrar! Conexão entre back-end e front-end, implantação do Sistema na AWS.

Duração da sprint: duas semanas.

Tarefas:

- Conectar back-end e front-end, ligando as requisições do usuário com a API.

- Teste do jogo fullstack.

- Verificar a necessidade de dividir a aplicação em componentes com Docker.

- Caso haja necessidade, estudar e implementar o Docker.

- Implantação do jogo com AWS.

- Criação de DNS para o site, para que outros possam acessar.

- Verificar e testar o sistema funcionando.

RESULTADOS: Um jogo fullstack que entregue o básico de resolução de questões, ranking dos melhores jogadores.

Conclusão do projeto: ao final do projeto, espera-se ter um sistema fullstack que entregue uma experiência agradável para a resolução de questões relacionadas a conteúdos do ensino médio, de modo que o estudo se torne divertido e lúdico.

REFERÊNCIAS:

<Descrever as referências do projeto a ser desenvolvido>

| EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MÁQUINAS E ACESSÓRIOS): computador, internet. |  |
| --- | --- |
| Nome do Equipamento | Quantidade / Hora: 3 meses. |

| INSUMOS NECESSÁRIOS (CONSUMÍVEIS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
| CUSTO TOTAL DO PROJETO: |  |  |  |

| APROVAÇÃO DO PROJETO |  |
| --- | --- |
| Orientador: | Nome: <nome completo do Orientador responsável pela aprovação do documento> Assinatura: _______________________________________ |